# TLV-1: PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO PARA CIDA-E

## INVESTIGACIÓN APLICADA EN TECNOLOGÍA AEROESPACIAL REGIONAL

Entidad solicitante: LASU Aerospace Engineering
Título: TLV-1 - Vehículo de Lanzamiento Suborbital Autónomo
Duración: 12 meses
Inversión solicitada: $420,000 USD
Impacto: Demostración de capacidad tecnológica regional

## EXECUTIVE SUMMARY (Leer primero)

LASU ha desarrollado investigación verificable en 5 áreas críticas: 1. Sensores custom (diamante BDD) - manufactura CVD 2. CPU embebido (RISC-V RV32I) - arquitectura documentada 3. Propulsión (SRB con ecuaciones experimentales) 4. Aerodinámica (CFD verificable en Colab) 5. PCB custom (proceso fotoquímico documentado)

Ahora: Necesitamos $420k para manufacturar, validar y lanzar.

Resultado esperado: Datos de vuelo único a nivel regional, tecnología transferible, talento entrenado.

## 🎯 LO QUE YA EXISTE (VERIFICABLE)

INVESTIGACIÓN COMPLETADA        LISTO PARA COMPARTIR
═════════════════════════════════════════════════════════

✅ Ecuaciones de impulso        → PDF (calculos.pdf)
✅ Especificaciones SRB         → PDF + Jira
✅ Arquitectura CPU RISC-V      → PDF + especificación
✅ Sensores BDD custom          → Proceso CVD documentado
✅ Manufactura PCB              → Checklist paso-a-paso
✅ Análisis CFD                 → Google Colab (público)
✅ Arquitectura jerárquica      → Diagrama completo
✅ Procedimientos de lanzamiento → Con protocolo emergencia
✅ Matriz de requisitos         → 4 REQ principales
✅ Validación experimental      → Metodología específica

CÓDIGO + DOCUMENTACIÓN EN GITHUB (verificable)

## 📊 ROADMAP TLV: 5 AÑOS, 3 ETAPAS

ETAPA 1: TLV-1 (AHORA)          ETAPA 2: TLV-2 (2026-27)      ETAPA 3: TLV-3 (2027-28)
┌──────────────────────┐         ┌──────────────────────┐       ┌──────────────────────┐
│  Validación básica   │         │  Mejoras de diseño   │       │ Capacidades avanzadas│
│  Subsistemas en      │         │  Cargas útiles       │       │ Autonomía completa   │
│  vuelo real          │         │  científicas         │       │ Preparación orbital  │
│  Data de referencia  │         │  Mayor precisión     │       │                      │
├──────────────────────┤         ├──────────────────────┤       ├──────────────────────┤
│  $420k USD           │         │  $600k USD           │       │  $800k USD           │
│  (12 meses)          │         │  (14 meses)          │       │  (18 meses)          │
└──────────────────────┘         └──────────────────────┘       └──────────────────────┘
         ↓                               ↓                              ↓
    LANZAMIENTO                    CICLO 2                       CAPACIDAD ORBITAL
    Q4 2025                        Q2 2027                        Q1 2028+

INVERSIÓN TOTAL ESPERADA: ~$1.8M USD (sobre 5 años)
ROI: Datos, IP transferible, talento, posicionamiento regional

## 4️⃣ REQUISITOS CRÍTICOS (Mapeados a Financiamiento)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ REQ-01: VUELO ESTABLE (α<2°, ω_z<0.01 rad/s)              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Validación:                                                 │
│  1. CFD (Facultad Mecánica) - $0 (acceso cluster)          │
│  2. FEA análisis aerodinámico - $0 (Facultad)              │
│  3. Prueba pendulum - $2,000 (equipamiento)                │
│  4. Simulación control - $0 (Facultad + equipo)            │
│                                                             │
│ Financiamiento CIDA-E: INCLUIDO EN MANUFACTURA             │
│ Riesgo: BAJO (CFD validado públicamente)                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ REQ-02: ATERRIZAJE PRECISO (<50m)                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Validación:                                                 │
│  1. Sistema GPS/INS - $5,000 (componentes)                 │
│  2. Paracaídas redundante - $8,000 (manufactura)           │
│  3. Testing drop - $3,000 (operaciones)                    │
│  4. Algoritmo control - $0 (software, Facultad)            │
│                                                             │
│ Financiamiento CIDA-E: INCLUIDO EN MANUFACTURA             │
│ Riesgo: BAJO (paracaídas es tecnología probada)            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ REQ-03: TELEMETRÍA CONTINUA (30ms, 500 Mbps)              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Validación:                                                 │
│  1. CPU testing (Facultad) - $0 (lab eléctrica)            │
│  2. Sensores BDD - $4,000 (validación)                     │
│  3. RF transceiver - $6,000 (componentes + test)           │
│  4. HIL testing - $2,000 (equipamiento)                    │
│                                                             │
│ Financiamiento CIDA-E: INCLUIDO EN MANUFACTURA             │
│ Riesgo: BAJO (CPU arquitectura probada, sensores innovadores)
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ REQ-04: INTEGRIDAD ESTRUCTURAL (FS ≥ 2.5)                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Validación:                                                 │
│  1. FEA no-lineal (Facultad) - $0 (ANSYS académico)        │
│  2. Análisis fatiga - $0 (Facultad)                        │
│  3. Pruebas materiales - $3,000 (lab)                      │
│  4. Presión hidrostática - $2,000 (servicio externo)       │
│                                                             │
│ Financiamiento CIDA-E: INCLUIDO EN MANUFACTURA             │
│ Riesgo: MUY BAJO (FEA validado por Facultad)               │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 💰 PRESUPUESTO DETALLADO: $420,000 USD

═══════════════════════════════════════════════════════════════

HITO 0: ESTRUCTURACIÓN (Ene-Mar 2025)                  $40,000
─────────────────────────────────────────────────────────────
 Ingeniería de diseño refinado                          $10,000
 Software & herramientas (ANSYS, CFD, MATLAB)          $10,000
 Infraestructura inicial (computadora análisis)         $10,000
 Administración & legal (acuerdos, seguros)             $10,000

ENTREGABLES: 
 ✓ CAD completado (estructura + electrónica)
 ✓ Presupuesto validado por Facultad
 ✓ Acuerdo Marco firmado
 ✓ Acceso a clusters/labs de Facultad

═══════════════════════════════════════════════════════════════

HITO 1: ANÁLISIS CRÍTICO (Abr-Jun 2025)                $80,000
─────────────────────────────────────────────────────────────
 CFD iterativo y FEA completo                           $20,000
 Testing de electrónica (sensores, RF)                  $15,000
 Procedimientos de seguridad & FMEA                     $25,000
 Gestión de proyecto & reportes a CIDA-E               $20,000

ENTREGABLES:
 ✓ CFD validado (drag, estabilidad)
 ✓ FEA con factor seguridad ≥2.5
 ✓ Especificaciones de electrónica finalizadas
 ✓ Plan de test completo
 ✓ GO/NO-GO DECISION para manufactura

═══════════════════════════════════════════════════════════════

HITO 2: MANUFACTURA & TEST (Jul-Sep 2025)             $180,000
─────────────────────────────────────────────────────────────
 Materiales estructura                                  $50,000
   ├─ Acero estructural (600 kg aprox)
   ├─ Fibra de carbono (láminas)
   └─ Adhesivos industriales

 Servicios maquinado/manufactura                       $60,000
   ├─ Corte CNC
   ├─ Soldadura especializada
   ├─ Control de calidad/inspección
   └─ Ensamblaje supervisado

 Propulsión (SRB)                                      $35,000
   ├─ Grano de propelente (formulación, casting)
   ├─ Carcasa motor acero
   ├─ Revestimiento ablativo
   ├─ Sistema de ignición
   └─ Test estático en banco norte

 Electrónica integrada                                 $20,000
   ├─ Componentes CPU + sensores
   ├─ Manufactura PCB custom (fotoquímico)
   ├─ Soldadura y test
   └─ Calibración sensores BDD

 Operaciones banco de pruebas                          $15,000
   ├─ Consumibles (gases, materiales)
   ├─ Electricidad/agua
   ├─ Seguridad operacional
   └─ Personal técnico

ENTREGABLES:
 ✓ Estructura primaria manufacturada
 ✓ Integración de subsistemas completa
 ✓ Test estático de propulsión exitoso
 ✓ Validación post-test de materiales

═══════════════════════════════════════════════════════════════

HITO 3: LANZAMIENTO (Oct-Dic 2025)                    $120,000
─────────────────────────────────────────────────────────────
 Integración final                                      $25,000
   ├─ Ensamblaje final supervisado
   ├─ Test de acoplamiento
   └─ Documentación as-built

 Operaciones de lanzamiento                            $50,000
   ├─ Personal (operadores, safety officer)
   ├─ Logística (transporte, permisos)
   ├─ Equipamiento portable
   └─ Recuperación & documentación

 Análisis post-lanzamiento                             $25,000
   ├─ Procesamiento de datos telemetría
   ├─ Análisis de vuelo
   ├─ Reporte técnico final
   └─ Lecciones aprendidas

 Documentación & publicación                           $20,000
   ├─ Escritura técnica final
   ├─ Preparación de papers académicos
   ├─ Presentaciones públicas
   └─ Documentación para TLV-2

ENTREGABLES:
 ✓ Lanzamiento exitoso
 ✓ Telemetría completa recuperada
 ✓ Datos de vuelo analizados
 ✓ Documentación final para publicación

═══════════════════════════════════════════════════════════════

CONTINGENCIA (30% buffer)                              $80,000
─────────────────────────────────────────────────────────────
 Imprevistos técnicos
 Retrasos en materiales
 Testing adicional requerido
 Cambios de diseño identificados en validación

═══════════════════════════════════════════════════════════════

TOTAL PRESUPUESTO: $420,000 USD

## 📅 TIMELINE EJECUTIVO

Q1 2025 │ ESTRUCTURACIÓN         │ $40k   │ CAD + Facultad comprometida
────────┼─────────────────────────┼────────┤
Q2 2025 │ ANÁLISIS & VALIDACIÓN  │ $80k   │ GO/NO-GO decision
────────┼─────────────────────────┼────────┤
Q3 2025 │ MANUFACTURA & TEST     │ $180k  │ Estructura + Electrónica
────────┼─────────────────────────┼────────┤
Q4 2025 │ LANZAMIENTO            │ $120k  │ Vuelo + Recuperación
────────┼─────────────────────────┼────────┤
────────┼─ TOTAL: 12 MESES ─────┼ $420k  │ IMPACTO REGIONAL

## ✨ BENEFICIOS PARA CIDA-E

### CORTO PLAZO (TLV-1)

✅ Datos únicos - Telemetría completa de vuelo real a nivel regional
✅ Demostración técnica - Proof-of-concept de vehículo autónomo
✅ Talento - ~12 estudiantes entrenados en ingeniería crítica
✅ Visibilidad - Posicionamiento en ecosistema espacial LAC

### MEDIANO PLAZO (TLV-2)

✅ Metodología probada - Procesos verificados (reutilizables)
✅ Impacto científico - Cargas útiles, experimentos suborbital
✅ Inversión adicional - Atrae partners/financiadores
✅ IP transferible - Tecnología aplicable a otros proyectos

### LARGO PLAZO (TLV-3 +)

✅ Capacidad orbital regional - Uruguay como actor espacial
✅ Ecosistema consolidado - Industria + Academia + Gobierno
✅ Leadership regional - Modelo replicable en LAC
✅ ROI comprobado - Inversión inicial se multiplica

## 🎯 INDICADORES DE ÉXITO

| Métrica | Meta | Verificable |
| --- | --- | --- |
| Lanzamiento exitoso | TLV-1 alcanza apogeo planificado | Telemetría + recuperación física |
| Requisitos cumplidos | REQ-01 a REQ-04 validados | Reporte técnico con mediciones |
| Datos de vuelo | Telemetría 100% continua | Descarga y análisis post-vuelo |
| Ecuaciones validadas | Isp y dinámica predichas vs reales | Correlación >95% |
| Publicaciones | Mínimo 2 papers académicos | Co-autoría CIDA-E |
| Talento entrenado | 8-12 estudiantes capacitados | Graduación + empleabilidad |
| Replicabilidad | Documentación completa | Código + especificaciones públicas |

## 🔐 MECANISMO DE CONTROL

### Desembolsos por Hitos GO/NO-GO

Hito 0 aprobado
     ↓ [CIDA-E desembolsa $40k]
Hito 1: CFD/FEA validado
     ↓ [Revisa: FS≥2.5? Cd razonable? Tests OK?]
     ↓ [SI → desembolsa $80k] [NO → replanning]
Hito 2: Manufactura completa
     ↓ [Revisa: estructura sólida? Propulsión OK? Electrónica OK?]
     ↓ [SI → desembolsa $180k] [NO → replanning]
Hito 3: Lanzamiento
     ↓ [Revisa: telemetría completa? Requisitos cumplidos?]
     ↓ [SI → desembolsa $120k] [NO → análisis post-mortem]

### Auditoría

- Mensual: Status report técnico + financiero

- Trimestral: Reunión de revisión + demos

- Anual: Auditoría externa independiente

## 🚀 PROPUESTA DE VALOR ÚNICA

¿Por qué CIDA-E debería financiar TLV-1?

- No existe precedente regional - Nadie en LAC ha demostrado esto

- Fundamentos ya validados - Código, ecuaciones, métodos verificables

- Team comprometido - Fundador + Facultad (no solo idea)

- Financiamiento realista - $420k es accesible para impacto grande

- Escalabilidad clara - Hoja de ruta de 5 años documentada

- Risk mitigation - Validación por Facultad reduce incertidumbre

- ROI medible - Datos, IP, talento, posicionamiento = valores tangibles

## 📞 IMPLEMENTACIÓN

### Equipo de Proyecto

DIRECCIÓN
├─ Ezequiel Souto (LASU) - Director técnico
└─ Co-PI Facultad - Verificador independiente

INGENIERÍA
├─ 4-5 estudiantes Mecánica (CFD, FEA, estructuras)
├─ 3-4 estudiantes Eléctrica (electrónica, RF, sensores)
└─ 3-4 estudiantes Informática (control, simulación, software)

OPERACIONES
├─ Técnicos LASU (manufactura, ensamblaje)
├─ Safety officer (procedimientos, emergencia)
└─ Logística (permisos, transporte, recuperación)

GOVERNANCE
└─ Comité mensual (CIDA-E + LASU + Facultad)

### Contacto y Siguiente Paso

Ezequiel Souto
Fundador, LASU Aerospace Engineering

📧 [email]
📱 [teléfono]
🔗 GitHub: https://github.com/lasu-aerospace
🔗 Documentación: [Jira wiki]

Solicitamos: Reunión de 1 hora para: 1. Presentación de investigación completada (15 min) 2. Demostración CFD verificable (15 min) 3. Q&A técnico (15 min) 4. Discusión de financiamiento (15 min)

## 🔒 CLASIFICACIÓN

Este documento es CONFIDENCIAL hasta firma de acuerdo.
Toda la investigación técnica es VERIFICABLE y puede compartirse públicamente después.

LASU se compromete a: - Transparencia total en gastos - Reportes mensuales a CIDA-E - Auditoría externa anual - Publicación de resultados (con reconocimiento CIDA-E)

CIDA-E se beneficia de: - Datos únicos de investigación - Talento entrenado en aeroespacial - Posicionamiento como impulsor de innovación - Precedente para futuros proyectos similares

🚀 El futuro del espacio en América Latina empieza aquí.